ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHA Č. 2

Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

SZÚ Praha - rekonstrukce a vybavení místností laboratoří č. 35a, 36, 82 a 83, budova č. 11

Obsah

1	NÁVRH SMLOUVY O DÍLO	3

2	PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ	18

2.1	Tabulka odpovědných pracovníků	18

2.2	Vzor protokolu o převzetí do akceptační procedury	19

2.3	Vzor akceptačního protokolu a závěrečného akceptačního protokolu	20

- NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh smlouvy o dílo (nadepsaný jako „návrh smlouvy o dílo“). Z případných doplnění nesmí zadavateli vyplynout takové povinnosti, které by ho stavěly do nevýhodného postavení či by upravovaly znění smluvních podmínek v jeho neprospěch. Části, které musí uchazeč vyplnit, jsou podbarveny žlutě a obsahují označení xxx. Případná doplnění a změny v níže uvedeném návrhu smlouvy o dílo musí být provedeny pomocí nástroje MS Office Word „Sledování změn“ tak, aby zadavateli bylo zřejmé, jaké změny ve znění návrhu smlouvy o dílo byly uchazečem provedeny.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

Zastoupen: Ing. Jitkou Sosnovcovou, ředitelkou

Právní forma: 331 – příspěvková organizace

Se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

E-mail: zdravust@szu.cz

Datová schránka: ymkj9r5

IČO: 75010330

DIČ: CZ75010330

Označení bankovní ústavu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Bankovní spojení: 1730101/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

xxx

Zastoupen: xxx

Se sídlem: xxx

E-mail: xxx

IČO: xxx

DIČ: xxx

Označení bankovní ústavu: xxx

Bankovní spojení: xxx

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném xxx v xxx v oddíle xxx vložce xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají mezi sebou, níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), smlouvu o dílo

Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) vychází a je plně v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na zadání zakázky malého rozsahu s názvem „SZÚ Praha - rekonstrukce a vybavení místností laboratoří č.35 a), 36, 82 a 83, budova 11“ (dále též „dílo“ či „předmět plnění“), a rovněž s nabídkou uchazeče podanou v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.

Článek I

Prohlášení smluvních stran

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu zápisu do obchodního rejstříku (pokud jsou zapsány do uvedeného registru) a též aktuálnímu stavu každé smluvní strany. Smluvní strany prohlašují, že osoby jednající za smluvní strany jsou osoby skutečně oprávněné k jednání bez jakýchkoliv omezení dané např. i vnitřním předpisem jednající strany.

  - Zhotovitel prohlašuje, že není dlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného státního orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce.

  - Objednavatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky nebo příslib či finanční plán dostatečných finančních prostředků na úhradu ceny za dílo dle této smlouvy.

  - V případě, že některá ustanovení této smlouvy nejsou v souladu se zadávací dokumentací či nabídkou, platí to, co je uvedeno v dokumentu s vyšší prioritou, a to podle následujícího pořadí dokumentů: 1. znění této smlouvy (kmenové znění), 2. zadávací dokumentace, 3. nabídka zhotovitele.

Článek II

Účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je právní úprava vztahu smluvních stran, při rekonstrukce a vybavení místností laboratoří č. 35a, 36, 82 a 83, budova 11 v areálu SZÚ Praha.

Článek III

Předmět smlouvy a díla

  - Pro účely této smlouvy se předmětem smlouvy rozumí, dle podmínek zadávací dokumentace zveřejněné dne 28. 6. 2013 k zadávacímu řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy:

- závazek zhotovitele provést:

  - rekonstrukci a vybavení místností laboratoří č.35 a), 36, 82 a 83 v budově č.11 podle projektové dokumentace (viz příloha č. 3  této smlouvy);

- závazek objednatele dodané dílo převzít, užívat dílo dle této smlouvy sjednaným způsobem a zaplatit zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu za dodané dílo dle  této smlouvy.

  - Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že se seznámil s objektem rekonstrukce a projektovou dokumentací, vše řádně prohlédl a prověřil, v rámci své nabídky doplnil a ocenil položkový výkaz výměr, včetně příslušného zdůvodnění jeho rozšíření. Ten tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci své výrobní přípravy řádně zkontroloval jednotlivé části nabídky a konstatuje, že jeho nabídka vyčerpávajícím způsobem postihuje předmět díla stanovený projektovou dokumentací a závaznými zadávacími podmínkami a plně pokrývá rozsah rekonstrukce.

Článek IV

Termíny plnění a místo plnění

  - Zhotovitel zahájí práce na díle neprodleně po podpisu smlouvy.

  - Termín dodání (předání) díla je do 60 dnů od podpisu smlouvy avšak nejpozději v termínu 15. 10. 2013. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.

  - Místem plnění díla jsou místnosti laboratoří č. 35a, 36, 82 a 83 budova č. 11 na adrese: SZÚ Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

Článek V

Cena díla

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za veškeré plnění dle této smlouvy v celkové výši xxx,- Kč bez DPH.

  - Zhotovitel je plátce DPH / není plátcem DPH. K ceně dle odst. 5.1 bude připočtena částka DPH ve výši stanovené zvláštním právním předpisem platným k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Sazba DPH činí ke dni podpisu smlouvy xxx %. Celková cena za veškeré plnění dle této smlouvy je xxx,- Kč vč. DPH.

  - Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, včetně předpokládaného vývoje cen v oboru až do zániku závazků plynoucích ze smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků plynoucích ze smlouvy.

  - Cenu díla je možné upravit pouze v případě, že dojde ke změně sazby DPH nebo pokud objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změny ve specifikaci předmětu plnění, v množství nebo kvalitě prací uvedených v příloze č.  1 této smlouvy mající vliv na výši ceny díla. Případné vícepráce budou řádně odsouhlaseny, vč. doplnění ocenění  v nabídkových cenách zhotovitele, a to technickým dozorem ve stavebním deníku a potvrzeny. K případným změnám bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

Článek VI

Platební podmínky

  - Veškeré platby dle této smlouvy budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví smlouvy a který musí být uvedený na daňovém dokladu. Platba se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Doba splatnosti daňových dokladů bude činit třicet (30) kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

  - Pro zaplacení ceny díla je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a občanského zákoníku.

  - Daňový doklad, který neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 6.2 této smlouvy nebo ve kterém fakturovaná cena neodpovídá rozsahu předávaného díla, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury zhotoviteli dle věty první se dnem jejího doručení přerušuje objednateli lhůta její splatnosti a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručena objednateli.

  - Úhrada ceny se provádí na základě daňového dokladu vystaveného na základě akceptačního protokolu po úspěšném ukončení akceptační procedury dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1.

  - Pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, vyhrazuje si objednatel právo uhradit 10 % z celkové ceny díla dle této smlouvy až po úspěšném ukončení závěrečné akceptační procedury dle čl. IX odst. 9.10.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

Článek VII

Práva a povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel vede o všech pracích, které provádí pro objednatele stavební deník, do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, denní záznamy zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupce, do deníku provádí zápisy a záznamy technický dozor objednatele, případně zúčastněné orgány státní správy a státní stavební dohled. Objednatel prostřednictvím technického dozoru bude kontrolovat kvalitu prováděných prací, zhotovitel mu umožní přístup na všechna svoje pracoviště, kde jsou zpracovávány nebo uskladňovány dodávky pro stavbu.

  - Zhotovitel se zavazuje, že nadměrně hlučné a prašné práce bude realizovat mimo časový úsek od 8:00 do 14:00 ve všední dny.

  - Na stavbě musí být prováděna průběžně kontrola stavbyvedoucím, ten musí být po celou dobu výstavby (v pracovní době) přítomen nebo jeho pověřený zástupce.

  - Osobní auta zaměstnanců a subdodavatelů zhotovitele nesmí parkovat v areálu SZÚ. Vjezd vozů do areálu objednatele je povolen pouze za účelem provádění stavby, nejvyšší přípustná rychlost jízdy v areálu je 15 km/hod. Zhotovitel musí využívat pro vjezd nákladními automobily pouze boční vjezd SZÚ z ulice U Zdravotního ústavu.

  - Přístup do areálu objednatele je zhotoviteli umožněn od 7:00 do 18:00 hod. Při nutné práci o sobotách a nedělích je nutné předat seznam pracovníků nejpozději dva dny předem technickému dozoru objednatele pro zajištění povolení vstupu zaměstnanců zhotovitele.

  - Odpovědný pracovník zhotovitele (např. statutární orgán, jeho zástupce nebo stavbyvedoucí) je povinen se zúčastnit školení BOZP a PO. Tento odpovědný pracovník bude proškolen pověřeným pracovníkem objednatele. Odpovědný pracovník zhotovitele je povinen proškolit všechny pracovníky pracující na stavbě pro zhotovitele.

  - Po dobu výstavby může zhotovitel odebírat v budově č. 11 elektrickou energii, studenou a teplou vodu.

Článek VIII

Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné a včasné plnění dohodnutého díla dle této smlouvy za předpokladu, že k tomu bude zhotovitelem vyzván.

  - Objednatel (zástupce objednavatele ve věcech technických, popřípadě i další objednatelem pověření pracovníci uvedení v příloze č. 1 této smlouvy) je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém jeho průběhu. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny pro jejich odstranění.

Článek IX

Předání a převzetí díla

  - Dílo se provádí a předává po etapách dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a to v rámci dílčích tzv. akceptačních procedur.

  - Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na akceptační proceduře nejméně pět (5) pracovních dní před jejím zahájením. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí daného termínu s uvedením termínu náhradního. Objednatel je povinen se akceptační procedury zúčastnit a osvědčit její konání. Pokud se objednatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptační procedury, přestože byl zhotovitelem k účasti řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn provést příslušnou akceptační proceduru bez jeho přítomnosti; takto provedená akceptační procedura se považuje za provedenou v přítomnosti objednatele. Objednateli budou poskytnuty kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptační procedury.

  - Provedení a předání dílčích plnění bude potvrzeno objednatelem na protokolu o převzetí do akceptační procedury (vzor protokolu je uveden v  příloze č. 5 této smlouvy).

  - Jestliže dílčí plnění splní akceptační kritéria (viz příloha č. 1 této smlouvy), tento výstup se považuje smluvními stranami za akceptovaný dnem podpisu akceptačního protokolu se stanoviskem „akceptováno bez výhrad“ (viz odst. 9.9 této smlouvy). Strany se zavazují o této akceptaci sepsat akceptační protokol (vzor protokolu je uveden v příloze č. 6 této smlouvy), a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od akceptace.

  - Jestliže dílčí plnění nesplní akceptační kritéria, je objednatel povinen výhrady (připomínky) předat v písemné podobě zhotoviteli formou strukturovaného rozdílového protokolu dle odst. 9.6 této smlouvy, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu protokolu o předání do akceptační procedury (viz odst. 9.3 této smlouvy). Nevznese-li objednatel výhrady v této lhůtě, je považováno toto plnění po uplynutí dané lhůty za akceptované.

  - Rozdílový protokol je dokument obsahující výhrady objednatele k dílčímu plnění-výstupu zhotovitele, jenž nesplnil akceptační kritéria. Připomínky musí být objednatelem specifikovány v dostatečné podrobnosti a při zachování pravidla konkrétnosti.

  - Vznese-li zhotovitel výhrady či připomínky k řádně a včas dodanému rozdílovému protokolu, zavazují se smluvní strany k započetí vzájemných jednání o způsobu a termínu jejich odstranění, přičemž tento termín a způsob odstranění bude zanesen do rozdílového protokolu a následně schválen oběma smluvními stranami. Nevznese-li zhotovitel k řádně a včas dodanému rozdílovému protokolu výhrady nebo připomínky ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jeho doručení, považuje se rozdílový protokol za schválený dnem uplynutí této lhůty.

  - Zhotovitel je povinen na základě schváleného rozdílového protokolu výhrady dohodnutým způsobem a v dohodnutém termínu vypořádat a bez zbytečného prodlení předložit příslušný dílčí výstup k opakování příslušné akceptační procedury. Akceptační procedura a následné opravy se budou opakovat, dokud příslušný dílčí výsledek nesplní veškerá akceptační kritéria pro úspěšné ukončení příslušné akceptační procedury.

  - Úspěšným ukončením akceptační procedury je považováno podepsání akceptačního protokolu se stanoviskem „akceptováno bez výhrad“.

  - Po ukončení akceptačních procedur všech dílčích plnění proběhne závěrečná akceptační procedura díla jako celku. Průběh závěrečné akceptační procedury je obdobný s akceptační procedurou popsanou v odst. 9.3 až 9.9 této smlouvy, jejím výstupem je závěrečný akceptační protokol (viz příloha č. 6 této smlouvy).

  - Protokoly dle odst. 9.3, 9.4 a 9.10 této smlouvy podepisují obě smluvní strany.

Článek X

Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech upravených v ustanoveních §§ 345 a násl. obchodního zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou, musí obsahovat důvody odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení vznikají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

  - Pro případ odstoupení od smlouvy za porušení smlouvy na straně zhotovitele je objednatel oprávněn si ponechat od zhotovitele veškeré dodané plnění. Za plnění a vykonanou práci (služby, školení atp.) je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout úhradu sjednanou smlouvou.

  - V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů závažného porušení smlouvy na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat za část předaného díla vytvořeného zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy podíl z ujednané ceny. Pokud to povaha věci umožňuje, je takovou část díla zhotovitel povinen objednateli předat spolu s analytickým vyčíslením nákladů.

  - Pro případ odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, že mají zájem na trvání ujednání této smlouvy o ceně díla, platebních podmínkách, duševním vlastnictví, ochraně osobních údajů, řešení sporů smluvních stran i dalších ujednání, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení platnosti této smlouvy.

  - Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

Článek XI

Odpovědnost

  - Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli porušením povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou nebo stanovených obecně závaznými právními předpisy ČR, českými normami a dalšími.

Článek XII

Sankce

  - Pokud zhotovitel nedodrží termín pro dodání kompletního díla, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jeden kalendářní den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

  - Poruší-li zhotovitel jakoukoliv ze svých povinností uvedených v čl. XII této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

  - Pokud zhotovitel neodstranil veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle čl. IX odst. 9.7 a 9.8 této smlouvy, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a za každý jeden kalendářní den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

  - Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody, která byla způsobena zhotovitelem nebo byla způsobena nedodržením právních předpisů ČR, ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

  - Při nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění uznaných vad dle čl. XVI této smlouvy v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání až 0,5% z celkové ceny díla a u vad nebránících užívání díla až 0,1% z celkové ceny díla, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý jeden započatý kalendářní den prodlení.

  - Zhotovitel uhradí smluvní pokuty dle pokynů objednatele, avšak nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne obdržení příslušného vyúčtování, a to ve prospěch účtu objednatele. Platba se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek XIII

Reklamace

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě vad díla má objednatel právo na odstranění zjištěných vad bezplatně, a to co v nejkratším možném termínu. Objednatel má dále právo uplatnit v reklamaci požadavek na opětovné provedení díla (jeho dílčích etap) a uplatnění smluvní pokuty dle čl. XII odst. 12.1 této smlouvy. Termín pro odstranění vad bude s ohledem na nejkratší technicky možnou dobu odstranění navzájem odsouhlasen oběma smluvními stranami. Nedojde-li k dohodě, přiměřenou lhůtu stanoví objednatel.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do devadesáti (90) kalendářních dnů ode dne převzetí díla. Při reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny díla.

  - Zhotovitel je povinen, a to bez zbytečného odkladu, uplatněnou reklamaci vypořádat, tedy vady na svůj náklad odstranit.

  - Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na takové vady předaného a akceptovaného díla či jednotlivých etap, které by bránily řádnému využití díla objednatelem.

  - Smluvní strany se zavazují neshody v otázkách reklamací vypořádat nejprve smírnou cestou. Pokud nedospějí ke shodě, rozhodne o konečném vypořádání soud.

  - Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit provedením odstranění vad třetí osobu a náklady v souvislosti s takovým odstraněním vad vynaložené vyúčtovat zhotoviteli k úhradě.

  - Objednatel je oprávněn vady uplatnit doručením písemné nebo elektronické zprávy na adresu zhotovitele nebo na e-mailovou adresu osoby odpovědné za plnění smlouvy (viz příloha č. 1 této smlouvy).

  - Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje záruku na dílo v minimální délce:

– 36 měsíců na veškerý kancelářský a laboratorní nábytek

– 60 měsíců na veškeré stavebně rekonstrukční práce včetně použitého materiálu

Článek XIV

Změna smlouvy

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranným souhlasem, a to formou dodatku ke smlouvě. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku, je druhá strana povinna se k tomuto návrhu vyjádřit ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od prokazatelného doručení.

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Článek XV

Doba trvání smlouvy

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

  - Účinnost smlouvy o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran. Součástí takové dohody bude i dohoda o vypořádání vzájemných závazků a pohledávek plynoucích z této smlouvy.

Článek XVI

Pracovníci odpovědní za realizaci smlouvy

  - Pracovníci smluvních stran odpovědní za realizaci předmětu plnění a kontakty na tyto pracovníky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek XVII

Ustanovení společná a závěrečná

  - Rozhodné právo. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí režimem občanského zákoníku.

  - Úplná dohoda. Tato smlouva včetně jejich dále uvedených příloh, představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody smluvních stran, písemné i ústní, úmluvy a nabídky s výjimkou těch, které jsou výslovně začleněny do této smlouvy nebo na které tato smlouva výslovně odkazuje.

  - Salvatorní klauzule. Pokud bude jakékoliv ujednání této smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze smluvních stran nebude přijetí takovéhoto nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch.

  - V případě, kdy tato smlouva odkazuje na konkrétní právní předpis, rozumí se jím i právní předpis, jež tento předpis v budoucnu nahradí, a to konkrétně ta jeho ustanovení, jež jsou obsahem a účelem nejbližší.

  - Doručování písemností. Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné strany druhé smluvní straně je účinné dnem skutečného doručení nebo dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila odesílateli jako nevyzvednuta v úložní době, ač byla řádně zaslána na adresu sídla smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo v písemném oznámení o změně sídla smluvní strany.

  - Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání smluvních stran, že si smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy a jejich příloh, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu této smlouvy nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle této smlouvy a učinit tuto smlouvu neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

  - Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

  - Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné technologie nebo změny proti zadávací dokumentaci a nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný postup, který neodpovídá příslušným normám a předpisům. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

  - Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

  - Tato smlouva má xxx stran včetně příloh a je vyhotovena ve dvou (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva (2) stejnopisy.

  - Seznam příloh této smlouvy:

| Číslo přílohy | Popis přílohy |
| --- | --- |
| 1 | Specifikace předmětu díla, přehled a popis etap, odpovědní pracovníci |
| 2 | Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, které předcházelo uzavření smlouvy |
| 3 | Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Rudolfem Stenským, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č.0000736 – stavební rekonstrukce místností laboratoří č. 35 a), 36, 82 a 83, budovy č. 11 včetně rozvodů a výměny laboratorního nábytku |
| 4 | Nabídka podaná zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, které přecházelo uzavření této smlouvy |
| 5 | Vzor protokolu o předání do akceptační procedury |
| 6 | Vzor akceptačního protokolu a závěrečného akceptačního protokolu |
| 7 | Seznam subdodavatelů |

V xxx dne xxx						V Praze xxx

| Za zhotovitele |  | Za objednatele |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Jitka SOSNOVCOVÁ ředitelka Státního zdravotního ústavu |

- PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ

  - Tabulka odpovědných pracovníků

Příloha č. 1 – Odpovědní pracovníci

Osoby odpovědné za řízení vztahů v rámci této smlouvy

- Pracovníci odpovědní za řízení vztahů smlouvy jsou stanoveni následovně:

Zhotovitel

|  | Jméno | Pracovní zařazení | Telefon, mail |
| --- | --- | --- | --- |
| statutární zástupce s právem podpisu |  |  |  |
| osoba oprávněná k jednání o smluvních podmínkách |  |  |  |

Objednatel

|  | Jméno | Pracovní zařazení |  | Telefon, mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| statutární zástupce s právem podpisu | Ing. Jitka Sosnovcová | ředitelka SZÚ | 267 082 295, zdravust@szu.cz |  |
| osoba oprávněná k jednání o smluvních podmínkách: | JUDr. Zdeněk Srb, MBA | právník | 267 082 991 zdenek.srb@szu.cz |  |

- Pracovník zhotovitele odpovědný za vlastní plnění a spolupráci s objednatelem je stanoven následovně:

Zhotovitel

|  | Jméno | Pracovní zařazení | Telefon, mail |
| --- | --- | --- | --- |
| osoba odpovědná za plnění smlouvy |  |  |  |

- Pracovníci objednatele odpovědní za spolupráci se zhotovitelem jsou stanoveni následovně:

Objednatel

|  | Jméno | Pracovní zařazení | Telefon, mail |
| --- | --- | --- | --- |
| osoba odpovědná za plnění smlouvy | Ing.Oldřich Tutter | Vedoucí provozně-technického odboru | 267 082 621 Oldřich.tutter@szu.cz |

  - Vzor protokolu o převzetí do akceptační procedury

Příloha č. 5

Protokol o převzetí do akceptační procedury

| Projekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa: |  | Číslo protokolu: |  |
| Datum převzetí: |  | Datum vystavení: |  |
| Místo převzetí: |  | Protokol sestavil: |  |
| Předmět akceptace: |  |  |  |

Předávané výstupy:

| Pořadové číslo: | Výstup: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Termíny návazných kroků akceptační procedury:

| Akce: | Datum: | Poznámka: |
| --- | --- | --- |

Podpisová tabulka:

| Jméno a příjmení | Pracovní zařazení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

  - Vzor akceptačního protokolu a závěrečného akceptačního protokolu

Příloha č. 6

Akceptační protokol

| Projekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa: |  | Číslo protokolu: |  |
| Datum akceptace: |  | Protokol sestavil: |  |
| Předmět akceptace: |  |  |  |

Výstupy akceptační procedury:

| Pořadové číslo: | Výstup: | Kritéria kvality: |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Seznam vad:

| Pořadové číslo: | Vada: | Lhůta pro odstranění: | Poznámka: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Stanovisko k akceptaci plnění :

Akceptováno bez výhrad		Akceptováno s výhradami 			Neakceptováno

Podpisová tabulka:

| Jméno a příjmení | Pracovní zařazení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Závěrečný akceptační protokol

| Projekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení protokolu: | Závěrečný akceptační protokol | Číslo protokolu: |  |
| Datum akceptace: |  | Protokol sestavil: |  |
| Předmět akceptace: |  |  |  |

Výstupy závěrečné akceptační procedury:

| Pořadové číslo: | Výstup: | Kritéria kvality: |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Seznam vad:

| Pořadové číslo: | Vada: | Lhůta pro odstranění: | Poznámka: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Stanovisko k akceptaci plnění :

Akceptováno bez výhrad		Akceptováno s výhradami 			Neakceptováno

Podpisová tabulka:

| Jméno a příjmení | Pracovní zařazení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Nehodící se škrtněte

Nehodící se škrtněte